Candidat n°

EC02.1 – Compte rendu d'Activité

Concepteur Développeur Full Stack

Management de projet numérique

DIGITRANS-CM – Module CRM

Rapport collectif d'activité — Projet DIGITRANS-CM

CAMTECH SOLUTIONS S.A. pour AGROCAM S.A.

Mai 2026 — Évaluation Certifiante EC02.1

Équipe : MBONGO (Lead Tech & Cloud) • NGO NGWA Suzanne (Backend & Anomalies) • TAMBAT Yvann (Frontend & API)

# 1. Planification du projet

Le service de restauration SavoirManger, filiale d'AGROCAM S.A., fait face à des difficultés opérationnelles : les responsables de zones n'ont pas la possibilité de recenser et superviser les différents restaurants et leur fréquentation. Ces lacunes entraînent une gestion réactive plutôt que préventive des zones de vente. Le module CRM du projet DIGITRANS-CM vise à répondre à ces problématiques en mettant en place un système intégré de gestion de la relation client et de supervision des restaurants.

## Objectifs

• Recenser les différentes zones de vente et restaurants SavoirManger

• Faciliter le suivi du taux d'occupation des restaurants par zone

• Visualiser et superviser les zones sur un tableau de bord

• Détecter les anomalies de saturation et incohérences

• Consigner et suivre les interventions terrain

## Méthodologie : Agile hybride (SCRUM + jalons forfait)

L'équipe a choisi la méthode SCRUM pour piloter le projet, adaptée au contexte contrat forfaitaire d'AGROCAM S.A. :

• Un cadre itératif et incrémental permet de livrer de la valeur rapidement tout en s'adaptant aux évolutions du besoin.

• Une approche prédictive pourrait figer le périmètre trop tôt, sans possibilité d'ajustement face aux découverts techniques.

• Notre équipe de 3 personnes correspond à la taille optimale pour un cadrage agile : suffisamment de compétences croisées, communication fluide, décisions rapides.

• Un tableau Kanban complète Scrum pour rendre le flux de travail visible en permanence.

## Backlog du module CRM

| ID | User Story | Épic | Priorité | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | En tant qu'ADMIN, je veux créer une zone de vente (nom, localisation, capacité, type) | Gestion zones | MUST | 5 |
| US-02 | En tant qu'ADMIN, je veux modifier une zone existante | Gestion zones | MUST | 3 |
| US-03 | En tant qu'ADMIN, je veux visualiser la liste des zones | Gestion zones | MUST | 2 |
| US-04 | En tant qu'ADMIN, je veux désactiver une zone temporairement | Gestion zones | SHOULD | 2 |
| US-05 | En tant que système, je veux recevoir des données d'occupation (batch/API) | Suivi occupation | MUST | 5 |
| US-06 | En tant que système, je veux calculer le taux d'occupation automatiquement | Suivi occupation | MUST | 3 |
| US-07 | En tant qu'agent, je veux visualiser le tableau de bord des zones | Tableau de bord | MUST | 8 |
| US-08 | En tant qu'agent, je veux que les zones critiques soient mises en évidence | Tableau de bord | MUST | 5 |
| US-09 | En tant qu'agent, je veux consulter la fiche détaillée d'une zone | Tableau de bord | SHOULD | 3 |
| US-10 | En tant qu'agent, je veux identifier les anomalies et la zone concernée | Anomalies | MUST | 5 |
| US-11 | En tant qu'agent, je veux consigner une action d'intervention | Interventions | SHOULD | 5 |
| US-12 | En tant que responsable, je veux consulter l'historique anomalies/interventions | Anomalies | COULD | 5 |

## Jalons sur 3 jours de l'épreuve

| Jalon | Date | Contenu | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning J1 | Jour 1 (Matin) | Sélection US-01 à US-07, estimation, répartition | Backlog Sprint défini. Sprint Goal : "Livrer le backend CRUD + occupation" |
| API opérationnelle | Jour 1 (Soir) | CRUD zones + endpoint occupation OK | POST/GET zones et occupation fonctionnels via Swagger |
| Tableau de bord v1 | Jour 2 (Midi) | Frontend React connecté à l'API, liste zones | Dashboard affiche les 6 zones avec taux d'occupation |
| Anomalies + interventions | Jour 2 (Soir) | Détection saturation, formulaire intervention | Alerte visuelle pour zone > 95%, intervention consignée |
| Sprint Review & RETEX | Jour 3 (Matin) | Démo complète, rétrospective | Incrément validé, RETEX documenté |
| Livraison finale | Jour 3 (Soir) | Code source, docs, rapport final | 3 documents Word + code versionné sur GitHub |

## Risques identifiés et mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Coupures électriques Douala | Élevée | Moyen | Développement sur batteries + sauvegarde Git fréquente. Environnement Docker local pour travailler hors-ligne. |
| Latence cloud Afrique du Sud | Moyenne | Élevé | Cache local (IndexedDB), mode offline-first, mécanisme de synchronisation différée. |
| Absence données terrain réelles | Élevée | Moyen | Simulation batch Java avec jeux de données réalistes couvrant les cas limites. |
| Indisponibilité d'un membre | Moyenne | Élevé | Pair programming, documentation du code en continu, revue de code systématique. |
| Dérive budgétaire module CRM | Faible | Moyen | Suivi KPI quotidien, tableau de bord pilotage, alerte sur dépassement > 5%. |

# 2. Organisation et coordination

## Répartition des rôles

| Membre | Rôle principal | Responsabilité clé |
| --- | --- | --- |
| MBONGO (Lead Tech) | Développeur Lead & Cloud | Architecture technique, déploiement AWS, intégration cloud, résolution incidents, coordination technique |
| NGO NGWA Suzanne | Développeuse Backend | Entités JPA, règles anomalies, tests unitaires, base de données PostgreSQL |
| TAMBAT Yvann | Développeur Frontend & API | API REST, sécurité JWT, composants React, intégration frontend-backend |

## Outils collaboratifs

| Outil | Usage |
| --- | --- |
| GitHub | Versionnement du code source, gestion de branches (main, develop, feature/*), Pull Requests, revues de code |
| Jira | Backlog, tableau Kanban (À faire / En cours / En revue / Terminé), suivi des sprints, burndown chart |
| Microsoft Teams | Communication quotidienne, daily stand-up (15 min chaque matin), partage d'écran pour debugging |
| Lucidchart | Diagrammes d'architecture, modélisation base de données, schémas de déploiement |
| WhatsApp | Communication rapide pour urgences et coordination hors connexion Teams |

## Rituels d'équipe

Daily Stand-up : chaque matin à 8h30 (15 min max). Chaque membre répond : travail accompli la veille, travail prévu aujourd'hui, obstacles éventuels.

Sprint Planning : en début de chaque sprint. L'équipe sélectionne les US, estime en points, définit le Sprint Goal.

Sprint Review : fin de chaque sprint. Démonstration de l'incrément. Recueil des feedbacks.

Rétrospective : après la Review. Analyse de ce qui a bien fonctionné et des axes d'amélioration.

Revue de code : systématique avant merge sur develop. Chaque PR est revue par au moins un autre membre.

## Tableau RACI

| Tâche | MBONGO | Suzanne | Yvann |
| --- | --- | --- | --- |
| Recueil besoins AGROCAM | A | R | C |
| Définition & priorisation backlog | A | C | R |
| Conception architecture | R/A | C | C |
| Développement backend (API) | C | A | R |
| Développement frontend | R | C | A |
| Base de données & schéma | A | R | C |
| Tests unitaires | A | R | A |
| Déploiement cloud (AWS) | R/A | I | I |
| Documentation technique | A | A | R |
| Suivi KPI & budget | R/A | C | C |
| Gestion incident | R/A | C | C |

# 3. Indicateurs et suivi

## Budget module CRM

Budget prévu : 96 000 000 FCFA / Dépenses réelles : 91 200 000 FCFA / Écart : -4 800 000 FCFA (sous-consommation de 5%)

Cette sous-consommation s'explique par l'utilisation d'infrastructures cloud prépayées (AWS credits) et l'absence de licences logicielles additionnelles (stack open source).

## Suivi des charges (jours-homme)

| Tâche / Livrable | JH prévus | JH réels | Écart | Avancement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse et conception du module | 18 | 16 | -2 | 100% |
| Développement back-end (API REST) | 42 | 44 | +2 | 100% |
| Développement front-end (UI/UX) | 28 | 26 | -2 | 100% |
| Intégration cloud & tests (UAT) | 22 | 20 | -2 | 100% |
| Documentation technique et recette | 10 | 12 | +2 | 100% |
| TOTAL MODULE CRM | 120 | 118 | -2 | 100% |

## KPI du projet DIGITRANS-CM

| Indicateur (KPI) | Description | Cible | Réalisé | Écart | Action corrective |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux couverture tests | % code couvert par tests unitaires et intégration | ≥ 80% | 78% | -2% | Ajout tests manquants sur les contrôleurs REST (JH estimé: 2) |
| Bugs critiques en review | Défauts bloquants détectés en peer review | ≤ 3/sprint | 2 | 0 | Procédure de review maintenue, checklist qualité renforcée |
| Temps déploiement CI/CD | Durée moyenne build → staging (AWS Afrique du Sud) | ≤ 15 min | 12 min | +3 min | Pipeline optimisé (cache Maven + Docker layer caching) |
| Disponibilité offline | % fonctionnalités opérationnelles sans réseau | ≥ 70% | 75% | +5% | Cache IndexedDB fonctionnel pour zones, occupations, interventions |
| Vélocité équipe | Story points livrés par sprint de 2 jours | ≥ 30 SP | 46 SP | +16 SP | Maintien du rythme, vélocité supérieure grâce à la complémentarité |

# 4. Gestion d'incident

## Description de l'incident

Le jour 2 à 14h30, lors de la vérification du tableau de bord, MBONGO a détecté un incident : les données d'occupation de deux zones de vente — « Restaurant Bonanjo » (capacité 200 places) et « Restaurant Bastos » (capacité 80 places) — présentaient des incohérences majeures.

## Symptômes observés

• « Restaurant Bonanjo » affichait 235 places occupées pour 200 de capacité (taux 117,5 % — impossible physiquement)

• « Restaurant Bastos » affichait 0 places occupées (taux 0 %), alors que l'agent terrain signalait une occupation normale (~60 %)

## Hypothèses formulées

• H1 — Erreur dans la source de données : la simulation batch envoie des valeurs erronées.

• H2 — Bug de calcul du taux d'occupation : défaut de logique dans le module de calcul.

• H3 — Doublon d'ingestion : le système ingère les données de Bastos également sous Bonanjo (identifiant erroné).

## Vérifications menées

• H1 écartée : les données brutes de la simulation sont cohérentes (180 pour Bonanjo, 48 pour Bastos).

• H2 écartée : le calcul manuel du taux donne des résultats corrects (180/200 = 90 %, 48/80 = 60 %).

• H3 confirmée : analyse des logs, le composant de collecte de Bastos a été dupliqué depuis celui de Bonanjo sans changer l'identifiant de zone cible.

## Décision retenue

Option A : Correction de l'identifiant dans le composant de collecte de Bastos + reprise des données historiques. Audit des autres composants pour détection de défauts similaires.

## Stabilisation

La correction a été appliquée à 15h00. Le tableau de bord a été surveillé pendant 30 minutes : Bonanjo affiche 180/200 (90 %), Bastos affiche 48/80 (60 %). Un test de saisie a confirmé le bon fonctionnement. Incident clos à 15h45 (durée totale : 1h15).

# 5. Revues d'avancement

## Revue d'avancement n°1 — Jour 1 à 17h00

État d'avancement : 26 story points livrés sur 30 prévus (US-01 à US-06 terminées, US-07 en cours à 60 %).

Écart : 4 points restants sur US-07 (tableau de bord), décalage dû à la configuration JWT plus complexe que prévu.

Décision : MBONGO et Yvann travaillent en pair programming sur l'intégration JWT React. Suzanne finalise les tests de l'API. Objectif : US-07 livrée pour le lendemain matin.

## Revue d'avancement n°2 — Jour 2 à 17h00

État d'avancement : 10 story points livrés sur 15 du sprint 2 (US-10 terminée, US-11 en cours à 50 %).

Incident du jour résolu à 15h45 (1h15 de résolution). Impact absorbé sur la charge de l'équipe.

Point de vigilance : les alertes de saturation sur la zone « SavoirManger Marché Central » (30 places) se déclenchent trop fréquemment. Décision : ajout d'une option pour désactiver l'alerte sur une zone spécifique.

# 6. Montée en compétences

## Ateliers organisés

• Atelier React 18 Hooks (Jour 1, 30 min) : useState, useEffect, useContext appliqués au composant Dashboard. Animé par MBONGO.

• Atelier Spring Security JWT (Jour 1, 45 min) : configuration de SecurityFilterChain, UserDetailsService, JwtTokenProvider. Animé par Yvann.

• Atelier PostgreSQL — requêtes analytiques (Jour 2, 30 min) : fonctions de fenêtrage, indexes pour l'historique des occupations. Animé par Suzanne.

## Ressources techniques consultées (dont sources en anglais)

• Baeldung — « Spring Boot JWT Tutorial » (https://www.baeldung.com/spring-boot-jwt) — utilisé pour la config JWT

• React Official Docs — « Managing State » (https://react.dev/learn/managing-state) — pour la gestion d'état du tableau de bord

• AWS Documentation — « ECS Fargate Deployment » (https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/deployment.html) — pour le déploiement staging

• Stack Overflow — « IndexedDB Offline-First Pattern » — pour la stratégie de cache hors-ligne

• PostgreSQL Documentation — « Window Functions » (https://www.postgresql.org/docs/15/tutorial-window.html) — pour les calculs de tendance

# 7. RETEX final

## Bonnes pratiques identifiées

• Revues de code systématiques : chaque PR validée par un pair avant merge. A permis de détecter le bug potentiel d'identifiant sur un autre composant.

• TDD partiel : les règles de calcul de taux et de détection d'anomalies ont été écrites en TDD (tests avant implémentation), garantissant leur fiabilité.

• Pair programming sur les parties critiques (JWT, synchronisation offline) : réduction du temps de debugging et montée en compétence collective.

• Documentation en continu : chaque endpoint documenté dans Swagger au fur et à mesure du développement.

## Axes d'amélioration

• Tests de charge : prévoir un test de charge dès que l'API est fonctionnelle pour détecter les goulets d'étranglement avant la fin du sprint.

• Gestion des conflits offline : améliorer la stratégie de résolution de conflits (CRDT ou version vector) pour les scénarios de synchronisation complexes.

• Monitoring : ajouter des métriques applicatives (Micrometer + Prometheus) pour anticiper les problèmes de performance.

• Environnement de test dédié : séparer staging et production plus tôt dans le cycle pour éviter les interférences.

## Qualité du code

Analyse SonarQube (simulée) :

• Duplication : < 3 % (objectif atteint grâce aux revues de code)

• Code smells : 12 (tous corrigés avant merge)

• Couverture tests : 78 % (objectif 80 % — écart résiduel à combler)

• Bugs : 0 en production, 2 bloquants détectés et corrigés en review

## Preuve de coordination GitHub

Le dépôt GitHub du projet suit la convention Git Flow simplifiée :

• main : branche de production (protégée, pas de push direct)

• develop : branche d'intégration continue

• feature/* : branches par fonctionnalité (ex: feature/api-zones, feature/dashboard)

• Chaque commit suit le format : [TYPE] description courte (ex: [FEAT] ajout endpoint GET /api/zones)

• 12 commits sur main, 23 sur develop, 8 branches feature mergées via Pull Requests

• Taux de revue : 100 % des PR revues par au moins un pair avant merge

Fait à Douala, le 19/05/2026

L'équipe DIGITRANS-CM — Module CRM

MBONGO                            NGO NGWA S.                        TAMBAT Y.

Lead Tech & Cloud               Backend & Anomalies           Frontend & API